宜昌三峡机场二期改扩建项目批复情况

宜昌三峡机场改扩建项目截至2022年5月7日，立项、可研及初设批复情况如下：

一、航站区及配套工程

（一）可研审批单位：湖北省发改委

2017年2月16日，《省发展改革委关于宜昌三峡机场改扩建工程可行性研究报告的批复》（鄂发改审批服务〔2017〕47号），批复总投资97717.46万元，其中机场工程913372.23万元，空管工程6345.23万元。

（二）初设审批单位：中国民用航空中南地区管理局、湖北省发改委

1.2017年12月8日， 《关于宜昌三峡机场改扩建工程飞行区及空管工程等项目初步设计及概算的批复》（民航中南局〔2017〕367号），批复空管工程概算6961万元。

2.2018年9月12日，《关于宜昌三峡改扩建工程航站区及配套工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务〔2018〕315号），批复概算97679.12万元。

3. 2022年5月7日，《湖北省发改委、民航中南管理局关于宜昌市三峡机场改扩建工程航站区及配套工程初步设计及概算变更的批复》（鄂发改审批服务〔2022〕166号），批复增加概算8169.66万元。

二、游客服务中心及站前交通

（一）可研批复单位：宜昌市发改委

2018年12月5日，《市发展改革委关于三峡机场游客服务中心及站前交通配套工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（宜发改审批〔2018〕306号），批复总投资65022.49万元。

（二）初设批复单位：宜昌市发改委

1.2019年8月2日，《市发展改革委关于宜昌三峡机场游客服务中心及站前交通配套工程（一期）初步设计的批复》（宜发改审批〔2019〕169号），批复概算34206.37万元。

2.2019年12月19日，《市发展改革委关于宜昌三峡机场游客服务中心及站前交通配套工程（二期）初步设计的批复》（宜发改审批〔2019〕315号），批复概算34530.26万元。

三、国际航站楼

（一）立项批复单位：宜昌市发改委

1.2020年5月18日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡机场国际航站楼项目建议书的批复》（宜发改审批〔2020〕74号），批复总投资21333.51万元。（废除，后重新批复）

2. 2020年8月7日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡机场国际航站楼项目建议书的批复》（宜发改审批〔2020〕171号），批复总投资25708.02万元。

（二）可研批复单位：宜昌市发改委

1.2020年6月18日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡机场国际航站项目可行性研究报告的批复》（宜发改审批〔2020〕113号），批复总投资22882.44万元。（废除，后重新批复）

2.2020年8月10日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡机场国际航站项目可行性研究报告的批复》（宜发改审批〔2020〕173号），批复总投资25544.16万元。

（三）初设批复单位：宜昌市发改委

2020年7月29日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡机场国际航站楼工程初步设计的批复》（宜发改审批〔2020〕151号），批复概算24253.25万元。

四、边检、海关设施设备

（一）立项批复单位：宜昌市发改委

2020年6月12日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡机场边检和海关设施设建设工程项目建议书的批复》（宜发改审批〔2020〕103号），批复总投资9967.2732万元。

（二）可研批复单位：宜昌市发改委

2020年9月10日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡机场边检和海关设施设备建设项目可行性研究报告的批复》（宜发改审批〔2020〕207号），批复总投资9895.03万元。

（三）初设批复单位：宜昌市发改委

2021年3月19日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡机场边检和海关设施设备建设项目初步设计的批复》（宜发改审批〔2021〕23号），批复总概算9837.30万元。

五、智慧机场

（一）立项批复单位：宜昌市发改委

2020年6月12日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡智慧机场建设信息化项目建议书的批复》（宜发改审批〔2020〕102号），批复总投资14454万元。

（二）可研批复单位：宜昌市发改委

2020年9月11日，《宜昌市发改委关于宜昌三峡智慧机场建设信息化项目可行性研究报告的批复》（宜发改审批〔2020〕211号），批复总投资15776万元。

（以下内容为三峡机场提供）

（三）初设批复单位：宜昌市发改委

2021年5月，批复概算15763.73万元。

六、其他批复

（一）批复单位：宜昌市发改委

1．T1航站楼外立面提升改造工程增补概算金额2000.00万元；

2．塔台外立面提升改造工程增补概算金额1000.00万元；

3．泛光照明工程总概算为1620.00万元；

4．站前广场景观提档升级增补概算金额2950.00万元；

5．外电接入工程增补概算金额1800.00万元。